Совет Городского поселения Чишминский поссовет

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2015 года № 8

О плане  мероприятий  по благоустройству

Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район  Республики Башкортостан

на 2015 год

Рассмотрев и обсудив представленный проект плана мероприятий по благоустройству Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2015 год, а также руководствуясь ст. 18 Устава Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан,

Совет Городского поселения  Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан  решил:

1.Утвердить  прилагаемый план мероприятий по благоустройству Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район  Республики Башкортостан  на 2015 год.

2.Контроль за исполнением данного решения  возложить на     постоянную  комиссию Совета Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район  Республики Башкортостан   по земельным вопросам, благоустройству и экологии  (Муслимов Р.А.)

Председатель Совета

Городского поселения Чишминский поссовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

А.А.Рафиков

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Городского поселения

Чишминский поссовет  муниципального района  Чишминский район Республики Башкортостан

от  « 28  » января  2015  года № 8

П  Л  А  Н                                                                                                                                                       мероприятий по благоустройству Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район  
Республики Башкортостан  на 2015 год

|  | № п/п | Наименование и местонахождение работ | Объем работ | Сроки исполне- ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦ р.п. ЧИШМЫ | По мере необходи-мости | 21/04/15 -05/06/15 | МУП «Уют по согласованию) |
|  | 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО ЩЕБЕНОЧНО- ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ДОРОГ, УКЛАДКА ВОДООТВОДНЫХ ТРУБ - ул.Чернышевского (от ул.Новая до ул.Речная), - пер. Революционный, - пер. Партизанский, - мкр. Заречный, -объездная дорога. | 900 кв.м 800 кв.м 900 кв.м 30000 кв.м | II –III квартал | МУП «Уют» (по согласованию) |
|  | 3. | РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ВНУТРИ ДВОРОВОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ - ул.Кирова, 56, - ул.Ленина д.№№ 48, 50, - ул.Кирова, д.№№ 1, 3. |  | май- сентябрь | По итогам аукциона |
|  | 4. | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ МОСТОВ -строительство моста через Калмашевское водохранилище; - строительство автомобильного моста ч/з р.Калмашка возле ООО «ЖБЗ» ; - ремонт авто моста возле ООО «Аргон». |  |  | По итогам аукциона |
|  | 5. | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ТРОТУАРОВ |  |  |  |
|  |  | - ул. Гизатуллина (между ул. Революционная и ул.Ленина), -ул. Революционная, - ул. Чернышевского, -ул. Первомайская, -ул. Новая, Выравнивание опасного поворота (дороги) по ул. Ленина, возле МСОШ № 5. | согласно проекта |  | МУП «Уют» (по согласованию) |
|  | 6. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА - разбивка клумб, - асфальтирование подъездных путей. |  |  | ОАО РЖД, частн. предприниматели (по согласованию) |
|  | 7. | ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ |  |  |  |
|  |  | Строительство остановочных павильонов: - ул. Революционная, ул.Первомайская, мкр.Заречный; - ремонт, покраска, благоустройство территории по ул. Революционная, -устройство подъездных путей «карманов». | согласно проекта | май-август | частные предприним. (по согласованию) |
|  | 8. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ МИКРОРАЙОНОВ и УЛИЦ - жилая зона птицекомбината, элеватора, - ул. Арслан Киреева, - мкр.Заречный 1, Заречный 2 - мкр.Северный 2 | согласно проектов | в течение года | ООО «Чишмы -вода» (по согласованию) |
|  | 9. | РОДНИКИ -устройство малых архитектурных форм; - родник в районе коллективного сада «Строитель»; -обустройство Калмашевского водохранилища (место массового отдыха людей на воде). | согласно проектов | II –III квартал | Администрация ГП Чишминский поссовет |
|  | 10. | ОЗЕЛЕНЕНИЕ Посадка саженцев и кустарников - ул. Революционная (Ленинский парк) - улицы р.п. Чишмы. - Сквер Победы | 1600 шт. | сентябрь-октябрь | МУП «Уют» (по согласованию) |
|  | 11. | ЦВЕТОЧНАЯ РЕКЛАМА Устройство цветников перед административными зданиями предприятий, организаций, магазинами и на клумбах скверов: - проспект Дружбы; - супермаркет по ул. Революционная; - сквер по ул.Революционная; - магазин «Ярмарка»; - кафе «Кондитерское» по ул.Ленина, д. 41; - Автовокзал. | 6000 кв.м | май-июнь | МУП «Уют» (по согласованию) за счет средств предпринимателей (по согласованию) |
|  | 12. | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ -строительство линий (пятый провод) с установкой приборов учета: - м-н «Заречный-1», «Заречный-2», «Северный», ПЧ-лес; -модернизация уличного освещения; - ремонт уличного освещения в парке Победы. | по проекту |  | ПО ЦЭС Чишминский РЭС (по согласованию) МУП «Чишмыэнергосервис» (по согласованию) |
|  | 13. | ПОДРЕЗКА ТОПОЛЕЙ, ВЫРУБКА СУХИХ и МАЛОЦЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ в р.п. ЧИШМЫ | 300 шт. | январь- февраль | МУП «Уют» МУП «Чишмыэнерго сервис» (по согласованию) |
|  | 14. | ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ - ул.Ленина, 53, - микрорайон «Заречный», - установка дополнительных элементов на детских игровых площадках поселка. Восстановление существующих. | 1 1 | II –III квартал | Администра ция ГП Чишминский поссовет |
|  | 15. | СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК - ул. Лесная, - ул. Плодовая, - ул.Мира, - ул.Строительная (возле ООО «Аргон»), - ул. Опытная. |  | II –III квартал | МУП «Уют» (по согласованию) |
|  | 16. | ВЫВОЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ Снос незаконно построенных и бесхозных хозяйственных построек: - ул.Чернышевского, -мкр.Сахарного завода. |  | II –III квартал | МУП «Уют» (по согласованию) |
|  | 17. | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗГОРОДЬ - Покраска металлической изгороди по улицам поселка: - ул.Революционная, - ул. Кирова, - ул.Новая, - ул.Ленина, - мусульманское кладбище (ремонт. покраска). | 2300 кв.м | июнь- июль | предприятия поселка с участием населения частного сектора (по согласованию) |
|  | 18. | ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СУББОТНИКОВ Организация мероприятий по проведению экологических субботников, месячников по очистке и благоустройству территории поселка. Проведение в р.п. Чишмы санитарных дней для содержания улиц парков и скверов в надлежащем состоянии и по очистке территорий закрепленных за предприятиями. | по плану согласно схеме закрепления | апрель-май сентябрь еженедельно в четверг | Администрация ГП Чишминский поссовет предприятиями и организациями всех форм собственности |
|  | 19. | ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ: - на звание «Лучшая улица», - на звание «Лучший дом», - на звание «Лучший двор», - участие в Республиканском конкурсе на звание «Лучший районный центр Республики Башкортостан». | согласно положения | II –III квартал | Администрация ГП Чишминский поссовет |
|  | 20. | АГИТАЦИЯ и ПРОПАГАНДА ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: - проведение сходов граждан, уличных комитетов в р.п. Чишмы; - освещение в средствах массовой информации сведений о ходе проведения мероприятий по благоустройству р.п. Чишмы. |  | Апрель постоянно | Администрация ГП Чишминский поссовет Редакция газеты «Родник-Чишмэ» МУП «Чишмы-ТВ» |